BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐƠN VỊ THỰC TẬP:

Địa chỉ:

Cán bộ hướng dẫn tại công ty/đơn vị:

Giảng viên phối hợp của học viện:

Sinh viên thực hiện:

Mã số sinh viên:

Lớp: Niên khóa:

Ngành:

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2026

I. Giới thiệu đề tài

1.1. Mô tả đề tài

Hệ thống Quản lý và Phân tích Chuỗi Cung ứng (Supply Chain & Inventory Management - SCIM) là một nền tảng phần mềm được thiết kế để số hóa và tối ưu hóa luồng đi của hàng hóa từ nhà cung cấp đến kho bãi.

Đề tài tập trung vào việc giải quyết các bài toán cốt lõi trong vận hành kho: quản lý theo dõi vòng đời sản phẩm, giám sát nhập/xuất kho, điều phối đơn hàng, và kiểm kê bằng mã vạch/QR Code. Hệ thống đặc biệt nhấn mạnh vào việc cung cấp dữ liệu tức thời (real-time) về số lượng hàng tồn và hệ thống báo cáo phân tích cảnh báo sớm. Đối tượng sử dụng phù hợp là các công ty bán lẻ, chuỗi cửa hàng, và doanh nghiệp logistics.

1.2. Lý do chọn đề tài

Về mặt thực tiễn: Quản lý tồn kho kém hiệu quả là nguyên nhân hàng đầu gây thất thoát chi phí (do hàng tồn đọng quá hạn hoặc đứt gãy chuỗi cung ứng). Một hệ thống có khả năng dự báo và cảnh báo sớm sẽ giúp doanh nghiệp ra quyết định thu mua kịp thời.

Về mặt kỹ thuật: Đề tài đặt ra những bài toán thực tế thú vị ở việc giải quyết vấn đề xử lý đồng thời (concurrency) khi nhiều giao dịch xuất/nhập diễn ra cùng lúc. Bên cạnh đó, việc xây dựng phân hệ báo cáo đòi hỏi kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu phân tích (OLAP), áp dụng mô hình Star Schema để tối ưu hóa truy vấn dữ liệu lớn thay vì chỉ làm các chức năng CRUD cơ bản.

II. Công nghệ sử dụng

2.1. Backend (Core API & Data Processing)

Ngôn ngữ & Framework: Java 17+, Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Spring Security (để xử lý phân quyền đa lớp).

Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL. Khai thác sức mạnh của Postgres trong việc xử lý các truy vấn phức tạp và kiểu dữ liệu JSONB cho các thuộc tính động của hàng hóa.

Thiết kế Database cho Analytics: Áp dụng mô hình Star Schema (Fact & Dimension tables) kết hợp với các Materialized Views để tối ưu hóa việc xuất báo cáo Dashboard nặng.

Caching & Real-time: Redis để cache danh mục, làm các bộ đếm (counter) tính toán tồn kho theo thời gian thực, và phân tán khóa (Distributed Lock) để chống Race Condition khi xuất kho.

2.2. Frontend (User Interface & Dashboard)

Framework: ReactJS (Functional Components, Hooks), Vite (Build tool tốc độ cao).

Quản lý State: Redux Toolkit hoặc Zustand, kết hợp React Query để quản lý server state và fetching dữ liệu hiệu quả.

UI Library: Ant Design hoặc Material UI, chuyên dụng cho các hệ thống Admin Dashboard kết hợp với Tailwind CSS để tùy biến giao diện linh hoạt.

Biểu đồ (Charts): Recharts hoặc Chart.js để trực quan hóa các dữ liệu thống kê tồn kho, dự báo xu hướng.

III. Các chức năng chính

3.1. Quản lý Danh mục (Master Data)

Quản lý nhà cung cấp (Supplier): Thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch.

Quản lý kho bãi & vị trí: Định nghĩa cấu trúc kho (Khu vực -> Dãy -> Ô kệ) để lấy hàng nhanh chóng.

Quản lý sản phẩm (SKUs): Định mức tồn kho tối thiểu/tối đa, đơn vị tính quy đổi.

3.2. Quản lý Nhập/Xuất kho & Điều phối (Core modules)

Quy trình Nhập kho: Tạo phiếu yêu cầu -> Duyệt -> Thực nhập -> Cập nhật tồn kho.

Quy trình Xuất kho & Điều phối đơn hàng: Lên đơn xuất -> Đề xuất vị trí lấy hàng ưu tiên (FEFO/FIFO).

Kiểm soát đồng thời: Áp dụng Optimistic Locking trên Database hoặc Redis Distributed Lock để đảm bảo không bị "xuất âm kho".

3.3. Kiểm kê mã vạch/QR Code

Tự động sinh mã QR Code cho các lô hàng khi nhập kho.

Tính năng quét mã trên Frontend để đối chiếu số lượng thực tế. Tự động sinh bút toán "Điều chỉnh kho" nếu phát hiện lệch.

3.4. Phân hệ Báo cáo & Phân tích (Analytics Dashboard)

Real-time inventory counters: Thiết kế cơ sở dữ liệu tối ưu cho việc tính toán tồn kho theo thời gian thực.

Thống kê hàng tồn kho lâu ngày: Phân tích các lô hàng không có biến động trong 30/60/90 ngày.

Dự báo hết hàng (Low-stock Prediction): Tính toán tốc độ tiêu thụ trung bình trong quá khứ kết hợp với thời gian chờ hàng (Lead time) để cảnh báo ngày dự kiến hết hàng.

IV. Timeline 6 tuần thực hiện đề tài

Tuần 1 (Phân tích & Khởi tạo):

Backend: Phân tích nghiệp vụ, thiết kế ERD cho Transaction và Star Schema cho Report. Khởi tạo project Spring Boot, setup Docker với PostgreSQL.

Frontend: Dựng Wireframe. Khởi tạo React project (Vite), setup router, cấu trúc thư mục.

Tuần 2 (Base & Danh mục):

Backend: Setup Spring Security (JWT), viết các API CRUD Quản lý nhà cung cấp, kho bãi, sản phẩm.

Frontend: Xây dựng Layout Admin, Sidebar. Code màn hình đăng nhập, phân quyền và các trang quản lý danh mục.

Tuần 3 (Core Inbound/Outbound):

Backend: Thiết kế luồng Transaction cho nhập/xuất kho. Viết API tính toán giá vốn, cập nhật tồn kho. Xử lý concurrency.

Frontend: Code màn hình tạo phiếu nhập/xuất kho phức tạp (Master-Detail form), ghép API lưu phiếu.

Tuần 4 (Barcode & Kiểm kê):

Backend: Viết API sinh QR Code, xử lý phiếu kiểm kê và điều chỉnh kho.

Frontend: Tích hợp thư viện quét/render QR Code. Làm giao diện kiểm kê kho thực tế và xử lý chênh lệch.

Tuần 5 (Dashboard & Analytics):

Backend: Viết các câu query phức tạp cho Aging Report, dự báo hết hàng. Tối ưu hóa Materialized Views/Indexes trên Postgres. Triển khai real-time counter với Redis.

Frontend: Tích hợp thư viện vẽ biểu đồ, render bảng điều khiển cảnh báo tồn kho và dự báo tốc độ tiêu thụ.

Tuần 6 (Hoàn thiện & Báo cáo):

Backend: Viết Unit Test cho luồng nhập/xuất. Xử lý bài toán N+1 query. Viết tài liệu API.

Frontend: Tinh chỉnh UI/UX, responsive thiết bị. Bắt các edge cases (lỗi mạng, server) và đóng gói bản Demo.